西安小学拆除工程招标公告

因西安小学拆除工程招标需要，欢迎符合要求的投标单位前来参与，现将相关事项公告如下：

一、投标单位的资格应必须具备以下条件

1.投标人应提供有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件（若已办理新版三证合一的，只需提供营业执照副本复印件）。

2.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包和《施工企业安全生产许可证》。

3.项目负责人具备有效的不低于二级的建筑工程注册建造师执业资格。

4.投标人近三年以来（以签订合同时间为准）所承接的龙岩市类似项目业绩（不少于三个业绩证明,要求其中一项业绩拆除单项工程面积达3000平方米及以上，其余业绩拆除单项工程面积不低于500平方米）。

5.本招标项目不接受联合体投标。

二、项目概况和招标范围

1.项目名称：西安小学拆除工程

2.项目地点：龙岩市新罗区

3.项目规模：建筑面积约3667m²。（具体以招标人要求为准）

4.招标范围和内容：西安小学拆除工程，具体拆除内容以招标人要求为准；施工过程中应设置彩钢板简易围挡的，以招标人要求为准。工程量按实结算且以有权部门审核确认为准。

5.招标项目工期：总工期为10个日历天。

6.招标控制价：

| 项目名称 | 工程量 | 招标控制全费用 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物及其附属工程拆除、废渣外运 | 3667m² | 22元/m²（含彩钢板临时围挡及涉及安全所需费用、树木及邻边建筑保护等） | 80674元 |
| 吸粪车（10m³） | 10车 | 1500元/车 | 15000元 |
| 合计 | 95674元 |

注：结算时工程量按实计取，招标控制全费用综合单价为结算全费用单价。

7.工程质量要求：合格标准(按时、保质、保量完成项目区域内的拆除业务)并经招标人验收确认通过。

三、投标文件要求

（一）投标人提交投标文件内容应包含以下材料：①法定代表人授权委托书（详附件一）及其身份证复印件；②年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（若已办理新版三证合一的，只需提供营业执照副本复印件）；③企业相关资质证书及《施工企业安全生产许可证》复印件、项目负责人相关资质证书复印件；④不少于三个业绩证明材料（投标人近三年以来（以签订合同时间为准）所承接的龙岩市类似项目业绩（要求其中一项业绩拆除单项工程面积达3000平方米及以上，其余业绩拆除单项工程面积不低于500平方米），投标人须提供该项目的合同复印件整份,封面及骑缝均需盖章）；⑤承诺书（详附件二）。所有文件必须加盖单位公章。

（二）文件要求：装订成册，密封在一个档案袋内。

四、投标文件的递交

- 投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：2020年9月25日11:00。逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。递交文件截止时间以接收文件地点时钟显示的时间为准。

- 开标时间：2020年9月25日11:00。

- 开标地点：福建雁翔建设有限公司开标室（新罗区华莲路138号金融中心汇通大厦10层）

五、中标人确定办法

现场开标，经评委评审，投标人资格条件符合要求的，采取随机抽签办法确定中标人。中标后中标人将安全保证金人民币

10万元存入我司账户（福建雁翔建设有限公司账号：171030100100332889开户行：兴业银行龙岩新兴支行），直至项目完工后安全隐患消除之日无息退还。（具体时间以招标人通知为准）

六、其他要求

1.中标人在收到中标通知书后3个工作日内，应派代表与招标人联系，凭安全保证金人民币10万元的银行现金缴款单，商讨签订合同事宜。中标通知书发出后3个工作日内，中标人放弃中标项目的或无正当理由不与招标人签订合同的或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格。

2.招标人不组织踏勘现场。投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.附房屋拆除合同，详附件三。

七、联系方式

本工程项目业主是龙岩市西安小学，代建单位是福建雁翔建设有限公司。

招标人：福建雁翔建设有限公司

地址：新罗区华莲路138号金融中心汇通大厦10层

邮编：364000

电子邮箱:yxjsckb@163.com

电话：0597-2225569，传真：/

联系人：张经理

福建雁翔建设有限公司

2020年9月21日

附件一：

授权委托书

本授权人声明：

我(姓名)          ，身份证号码                 ，系(单位名称）                            的法定代表人，现授权委托（姓名)          ，身份证号码                    ，全权负责办理 西安小学拆除工程 项目招投标相关业务，本授权有效期由公司盖章之日始至该项业务办理完毕截止。

被授权人在签署与办理该业务的相关手续和处理与之有关的一切事务，我单位均予以认可。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人签章：                  被授权人签章：

联系电话:                     联系电话:

单  位  盖  章

年    月    日

附件二：

承诺书

我司承诺我方所提供的关于西安小学拆除工程相关业绩证明材料合同复印件与合同原件一致，内容真实有效，若存在弄虚作假行为，我司愿意承担一切责任。

承诺人：单位名称(加盖公章)

日  期：

附件三：

房 屋 拆 除 合 同

项目业主：龙岩市西安小学

房屋拆除发包人（甲方）：

房屋拆除承包人（乙方）：

为确保           拆除工程安全、规范、如期、顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《建设工程施工现场环境与卫生标准》等规定，对甲乙双方约定的    范围内的所有房屋实施拆除。为明确双方权利和义务，经双方协商同意，签订合同如下：

一、工程情况

- 工程名称：西安小学拆除工程

- 工程地点:龙岩市新罗区

- 工程范围：建筑面积约3667㎡。

- 工程规模：拆除房屋建筑面积约为  3667 平方米

二、工程内容及质量要求

房屋（含主体、构筑物)应整体拆除完成；拆除完毕后的场地要整平；废料、垃圾及渣土要清理并外运,且经甲方验收合格。

三、合同工期

1、本工程自    年   月   日开始，乙方进场施工，至    年   月   日，完成拆除及清理、渣土外运工作等。（如遇“钉子户”等特殊情况，由双方另签补充协议）

2、施工期间如遇不可抗力事件，双方可另行协商延长工期。

四、合同价款约定及结算方式

1、按拆除旧房建筑面积单价为  22.00  元/平方米（含安全文明施工措施费），吸粪车（10m³）单价为 1500.00 元/车。总价款为：¥95674 元（大写 玖万伍仟陆佰柒拾肆圆整，结算时拆除面积按照实际调整结算，含安全文明施工措施费）。工程结算造价= 22元/m2（拆除工程全费用单价）×经审核确认的拆除工程量+1500元/车（吸粪车全费用单价）×经审核确认的工程量。

2、全费用单价包括材料费、人工费、措施费、税费以及合同明示的所有责任、义务和风险等其它零星不可预见费等一切费用。

3、按照合同约定的房屋拆除及场地清理等工作内容完成后，经三方验收合格并后，甲方支付合同价款的80%，结算经由第三方有权机构审核后支付剩余20%。

五、合同安全保证金

本工程设定安全保证金为人民币10万元。乙方将安全保证金存入甲方账户（福建雁翔建设有限公司账号：171030100100332889开户行：兴业银行龙岩新兴支行），直至项目完工后安全隐患消除之日无息退还。（具体时间以甲方通知为准）

六、甲方的权利义务

1、甲方在工程开工前15日内，应当根据相关部门要求，办理好拆除工程备案手续（乙方须向甲方提交乙方编制的拆除工程施工组织设计，作为备案手续的附件）。

2、甲方指定     为拆除工程现场负责人，负责协调拆除工程相关事宜。

3、乙方按照合同约定完成所有内容并告知甲方后，甲方应在接到告知之日起    日内组织人员进行验收并办理移交手续和结算手续。

七、乙方的权利义务

1、乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的拆除内容实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆至室内地坪为止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。

2、房屋拆除开工前20日，乙方应编制拆除工程施工组织设计（含施工方案、安全技术措施计划及施工扬尘防治专项方案）并提交给甲方；应落实项目负责人、技术负责人、安全管理人员花名册并报甲方备案；乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全文明施工管理目标和安全职责。

3、乙方在拆除房屋时要始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有1-2名施工管理人员（持有上岗证）留在拆除现场指挥拆除作业。

4、乙方在拆除工程现场必须设置硬质封闭围挡及醒目警示标志；拆除二层以上房屋时，必须搭设脚手架并按房屋的实际高度进行防尘围挡，临近主要道路和生活区的一侧必须设置双层密目网；在市区主要干道两侧和居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢管脚手架和密目式安全网全封闭施工，围挡高度不得低于2.5米，非市区主要干道两侧围挡高度不得低于1.8米，围挡应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻，必要时搭设防护隔离棚。

5、乙方从事拆除工作的人员须参加工伤保险或团体意外险，保险单送管理单位校验备案，无保险者一律不得参与拆除。

6、乙方必须首先对各种窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌，清除各类事故隐患，确保拆除施工现场的安全。

7、进入施工现场的人员，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作业必须系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施；严禁酒后作业。

8、拆除工程作业要求自上而下，逐层分段按顺序进行，不得立体交叉拆除作业；拆除时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构；拆除栏杆、楼梯和楼板、外墙时，脚手架应与整体拆除进度相配合（爆破拆除时应对爆破部位进行覆盖和遮挡）。

9、乙方应做好现场文明施工。施工现场应配备能满足压尘要求的雾炮机、洒水车等扬尘防治机械，施工中还应采取加压喷淋、覆盖等压尘措施。

10、拆除材料必须堆放整齐，保持周围道路沟管畅通，不得占道施工，严格执行门前“三包”（具体为：包环境卫生、包绿化美化、包市容秩序）制度，瓦砾杂物要每日清除干净。

11、拆除产生的废弃物（建筑垃圾、渣土）应委托给具有资质的渣土运输企业承担外运及处置，必须经过相关部门核准，采用密闭式运输车辆清运，按照核准路线运输建筑垃圾及渣土并抛填在经核准的填埋场地内。

清运车辆出行便道必须作硬化处理（或连续铺设厚钢板），并在现场出入口进行冲洗后净车出场。

12、施工现场按主管部门要求办理排水许可证；施工污水必须经沉淀处理，符合要求后排入市政管网或河流。

13、从承接拆除施工任务至拆除完毕经甲方验收合格并移交甲方前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在拆除过程中如出现拆除人员或其他人员人身伤亡事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。

14、拆除施工人员必须遵纪守法，服从管理。

八、违约责任

1、乙方承接的拆除工程不得转包，如一经发现，甲方有权单方终止合同，由此造成损失的，均由乙方承担经济和法律的全部责任。

2、甲方交付乙方需拆除的单体建筑物（构筑物）后需办理书面移交手续，乙方应自接受书面移交之日起 7 日组织人员进场施工，乙方迟延进场施工应向甲方支付违约金1000 元；如乙方自移交之日起超过 14 日未组织进场施工，乙方应向甲方支付违约金1000 元外，甲方有权单方解除合同，并赔偿甲方因工期延期所造成的损失（甲方需提供有关材料证明），甲方另行安排施工队伍进场施工。

上述违约金及损失费用，由甲方直接在工程款中予以扣减。

3、甲方在验收并办理移交和结算手续后，未一次性给付（或未按合同约定分期付清）工程款的，从验收合格之日起，每延期一天，向乙方支付违约金  /  元。

九、不可抗力

当事人一方因不可抗力事件导致不能按照合同约定履行本合同约定义务的，根据不可抗力事件的影响程度，可部分或全部免除责任；当事人一方因不可抗力事件不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力事件结束之日起 14 日内向对方当事人提供证明。

十、争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第  1   种方式解决。
 1、向 工程所在地   民法院提起诉讼；
 2、向    /    仲裁委员会申请仲裁。

十一、其他条款

1、本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式 陆份 ，具有同等法律效力，其中建设单位贰份，代建单位贰份，乙方贰份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同签订地：                         。

5、其他约定：

项目业主：（签字盖章）         甲方：（签字盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

年  月  日                  年  月  日

乙方：

承包人：（签字盖章）

法定代表人：

年  月  日